台教体字[2020]47号

关于办理枣庄市第三十九中北校新建项目

立项的申请

区发改局：

根据《枣庄市中小学布局规划（2018-2030年）》，为进一步满足适龄儿童少年入学需求、优化城区北部学校布局，提高中学阶段教育普及率，充分发挥名校吸附引领作用，按照省定办学条件标准要求，规划在中心路南、和平路西、枣庄二中东侧路南建设枣庄市第三十九中学北校，特立项申请。

该项目为三年制学校，设计规模36个班、在校生1800人。计划投资0.68亿元，新建教学楼、实验楼、艺术楼、餐厅等1.66万平方米，建设400米运动场地一处、新建篮排球场地等，以及内部设施设备购置、道路、绿化等配套设施。计划开竣工时间为：2020年11月至2021年8月，建设期10个月。资金来源：财政专项资金。项目建设采取公开招标方式确定施工单位。

以上如无不妥，请予办理立项手续。

 台儿庄区教育和体育局

2020年11月4日

联系人及电话：区教体局计财科 张新峰 15665286686。