附件5：

政府投资建筑工程审批流程图（70日）

发展改革、自然资源和规划、住房城乡建设等部门进行项目策划，提出规划、建设条件，推行环评、能评、灾评、震评、文评、水评、气评、安评等多评合一或区域评估。

立项用地规划

许可阶段

（18日）

自然资源和规划部门办理选址意见、土地划拨或出让手续、建设用地规划许可证，发展改革部门办理项目审批项手续等（联合办理18日）

自然资源等部门（单位）：设计方案联审（含绿化、水电气暖等），核发建设工程规划许可证（12日）

发展改革、住房城乡建设等部门：概算方案审批、初步设计审查（10日）

工程建设许可阶段

（22日）

自然资源和规划部门依申请办理不动产登记

行政审批等部门（单位）：勘察文件审查、施工图设计联审联批（含消防、人防、技防、水电暖等）、（12日）

行政审批部门：施工许可证核发等（3日）

施工许可阶段

（15日）

城市供水报装（5日）

污水排入排水管网许可证核发（13日）

集中供热入网、停热、用热手续办理（即时）

燃气设施配套建设（即时）

用电报装（高压45日；低压20日）

房产测绘、规划核实竣工测量、土地复核验收测绘等，推行统一测绘

竣工验收阶段

（15日）

自然资源和规划、住房城乡建设、人防等部门联合验收及水电气暖等专营设施接入（并联办理12日），住房城乡建设部门办理竣工备案（3日）

注：1.图中虚线部分表示由政府部门、单位提前介入事项，有关部门、单位并行办理但不计入主流程审批（审查）时间的事项。建设单位按要求整改时间，不计入审批时间

2.本流程图所称“日”为工作日